Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | E-mail Marketing | I | M | B | 2 |
| 2 | Prático | C | A | A | 1 |
| 3 | Anexos | C | B | B | 1 |
| 4 | Contato | C | B | B | 1 |
| 5 | Fluxo de Caixa | C | A | A | 1 |
| 6 | Relatório de Despesas | C | A | A | 1 |
| 7 | Cadastro de Clientes | C | M | B | 1 |
| 8 | Automatização de Contratos | U | B | B | 3 |
| 9 | Controle de Estoque | C | A | A | 1 |
| 10 | Criar Login | C | A | A | 1 |
| 11 | Acompanhamento de OS | U | M | M | 3 |
| 12 | Envio de NF | I | A | A | 2 |
| 13 | Sistema WEB | C | A | A | 1 |
| 14 | Portfólio de Produtos | I | M | B | 2 |
| 15 | Orçamento | C | M | B | 1 |
| 16 | Aplicativo | U | A | A | 3 |
| 17 | Rede Social | U | B | B | 3 |
| 18 | Criar Domínio | C | B | B | 1 |
| 19 | QR Code | U | M | B | 3 |